Bilan du projet ENI-Enchere.org
# Résultat
Fonctionnalités	A faire	En cours	Fait
Se connecter			x
S’inscrire			x
Modifier mon profil			x
Vendre un article			x
Lister les ventes			x
Faire une enchère			x
Remporter une vente			x
Version mobile			x
Afficher un profil			x
Afficher le détail d’une vente			x
Version desktop			x
Se souvenir de moi	x
Photo pour la vente			x
Annuler une vente	x
Supprimer mon compte		x
Supprimer des comptes utilisateurs	x
Désactiver un compte utilisateur	x
Pagination	x
Mot de passe oublié	x
Gestion des logs	x
Version anglaise	x
Gestion catégories		x

Avez vous réalisé des fonctionnalités non prévues initialement ?

Critères techniques	A faire	En cours	Fait
Respect des principes de l’architecture en couches			x
Gestion correcte de la navigation : retour navigateur, rafraîchissement d'une page avec formulaire, etc.			x
Sécurisation de l’accès aux pages nécessitant une authentification			x
Gestion de la session			x
Factorisation du code (Servlets, JSPs, css...)		x	x
Utilisation efficace des contextes mémoire		x	x
Séparation HTML/CSS		x	x
Modularisation des vues (insert, fragments, templates…)	x
Portabilité du code (pas d’informations sur le serveur, port, ou nom d’application codées « en dur »)	x
Séparation effective des technologies (ex : minimum de scriptlets dans les JSP).		x	X / (pas de scriptlet)
URI logiques : les noms réels des fichiers ne doivent pas être visibles dans le navigateur. (Ex : /seConnecter vs ConnexionServlet )			x
Respecter le pattern MVC			x
Adaptation de la mise en page au format de l’affichage (Responsive Web Design)		x
Utilisation d’un pool de connexions			x
Pas de fuite de connexions	?	?	?
Pas d’injection SQL possible	x
Garantir l’intégrité des données (Exemple : enchérir, nouvelle vente...)			X ?

# Évaluation rétrospective :
Critère de qualité	Niveau (1 à 5)	Comment atteindre 5 ?
Maintenabilité (respect des conventions, nomenclature, utilisation de patterns, documentation…)	3
Robustesse (absence de défauts/bugs, sécurité, bonnes pratiques…)	3
Évolutivité (paramètres externalisés, utilisation de pattern…)	2

# Réussites On a réussi à respecter les fonctionnalités du cahier des charges jusqu’au début de l’itération 2. Malgré sa sobriété, nous sommes contents de l’aspect générale du site. Organisation du groupe développée durant le projet. Tout le monde a appris quelque chose durant le projet.
# Difficultés rencontrées Facéties d’Eclipse… La méconnaissance de certaines technologies (javascript,…) Le manque de temps pour finir le projet

# Pistes d’améliorations
Finir les fonctionnalités demandées dans le cahier des charges.
Amélioration graphique du site.
Amélioration des bonnes pratiques (Factorisation du code, modularisation, sécurité...)

Commencer à… (ce que nous ne faisions pas)

Arrêter de… (ce qu’il ne faudrait plus faire)

Continuer à… (ce qui s’est montré utile, efficace)

Plus de… (ce qui peut être amélioré)

Moins de … (ce qui doit être réduit)